Муниципальное учреждение «Управление образования»

МР «Горный улус (район)»

МОУ «Атамайская СОШ имени В.Д. Лонгинова»

ПРОЕКТ

«Ягодная россыпь»

Автор: Яковлева Света

ученица 9 класса АСОШ

Руководитель: Колесова Н.П.

учитель химии

Бясь-Кюель, 2009

Постановка проблемы: Наша школа, Атамайская СОШ им. В.Д. Лонгинова, имеет агропрофилированное направление. Хозяйственной базой является хозрасчетная школьная усадьба «Быйац», в которой работают зимняя теплица, вермиучасток «Живая Земля», скотоводство, сенокосный лагерь «Дьулуур» и летний лагерь по овощеводству и цветоводству «Быйац». Мы хотим создать сад ягодных кустарников на школьной территории 220 м2, в котором будут посажены местные виды и покупные саженцы. Ягодные культуры не только вкусны и ароматны, но и очень полезны. Собранные ягоды будут укреплять витаминами организм наших школьников и созданный сад ягодных кустарников станет еще одним украшением нашей школы.

Цель проекта: создание сада ягодных кустарников.

Задачи:

- Приобрести пиломатериал, саженцы и удобрения.

- Отделка территории сада штакетником и обработка почвы.

- Посадить 100 саженцев на территории сада за летний период 2010 года.

- Охватить на лагерь учащихся из малообеспеченных семей.

Срок реализации: 8 месяцев.

Реализация данного проекта условно подразделяется на три этапа:

- подготовительный этап – февраль-апрель;

- основной этап – май-август;

- заключительный этап – сентябрь.

Кадровое обеспечение:

- Адамова Нина Семеновна – учитель домоводства I категории со стажем 27 лет, должность по проекту - мастер производственного обучения.

- Сидоров Самсон Иванович – учитель труда II категории со стажем 4 года, руководитель кружка «Папа Карло», должность по проекту – прораб по строительству.

- Колесова Ньургуйаана Петровна – учитель химии II категории со стажем 3 года, должность по проекту – руководитель пришкольного лагеря «Быйац».

Целевая группа: учащиеся МОУ «Атамайской СОШ им. В.Д. Лонгинова» Горного улуса.

Механизмы реализации:

- Подготовительный этап – февраль-апрель.

  - создание плана сада;

  - составление сметы расходов, с помощью школьного бухгалтера;

  - составление поэтапного плана работ;

  - приобретение необходимых оборудований: пиломатериалы, саженцы, удобрения и т.д.

- Основной этап – май-август.

  - отделка территории сада штакетником;

  - обработка почвы;

  - посадка саженцев ягодных кустарников;

  - уход и кормление саженцев.

- Заключительный этап – сентябрь.

  - сбор ягод

  - фото- и видео- съемка проведенных работ;

  - отчет о проделанной работе.

Поэтапный рабочий план

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Подготовительный этап: - создание плана сада; - составление сметы расходов, с помощью школьного бухгалтера; - составление поэтапного плана работ; - приобретение необходимых оборудований: пиломатериалы, саженцы, удобрения и т.д. | 3-7 февраля 11-16 февраля начало марта Март-апрель | автор проекта автор проекта, школьный бухгалтер автор проекта, руководитель администрация школы |
| 5 6 7 8 | Основной этап: - отделка территории сада штакетником; - обработка почвы; - посадка саженцев ягодных кустарников; - уход и кормление саженцев. | 4-12 мая 14-15 мая 20 мая Май-август | Сидоров С.И. адм. школы руководитель пришкольного лагеря «Быйац» |
| 9 10 11 | Заключительный этап: - сбор ягод - фото- и видео- съемка проведенных работ; - отчет о проделанной работе | 3 сентября Май-сенябрь 25 сентября | руководитель лагеря автор проекта, руководитель |

Поэтапная смета затрат

| Статьи сметы | Запрашиваемая сумма, руб | Средства из других источников, руб | Общие расходы, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортные расходы | 3500 | 2850 | 6350 |
| Расходные материалы: - пиломатериалы - саженцы - удобрения | - 12000 1152 | 6960 - - | 6960 12000 1152 |
| Накладные расходы (оформление, печатные материалы) | 1140 | 1000 | 2140 |
| ИТОГО: |  |  | 28602 руб |

Партнеры проекта: МО «Атамайский наслег», крестьянские хозяйства «Атамай» и «Мацкый».

Ожидаемые результаты: Реализация проекта «Ягодная россыпь» позволяет создание сада ягодных кустарников, с помощью педагогов и воспитанников пришкольного лагеря «Быйац». Ягодные кустарники не требовательны к почве,  легко приспосабливаются к различным условиям, быстро начинают плодоносить, без проблем размножаются. На школьной территории 220 м2 создается сад ягодных кустарников. Местные виды кустарников, произрастающие в наших окрестностях: смородина красная, шиповник иглистый, таволга иволистная, малина. А покупные саженцы: смородина черная «Хара кыталык», бузина сибирская, охта. Ягодные культуры не только вкусны и ароматны, но и очень полезны. Обычно ягодные кустарники выращивают ради съедобных плодов, но многие ягодные растения обладают красивой листвой и цветами, что делает их желанными гостями даже в маленьких декоративных садиках.

Критерии эффективности проекта:

  - оформление территории школы;

  - формирование знаний учащихся о видах и значениях кустарников;

  - приобретение умений и навыков по выращиванию кустарников;

  - повышение эстетической воспитанности учащихся;

  - проведение научно исследовательских работ учащихся.

Перспективы дальнейшего  развития: В последующем мы планируем расширить сад на плантацию ягодных кустарников, которая обеспечивала бы ягодами население нашего наслега. Ягоды полезны всем от мала до велика. Благодаря своему неповторимому составу они укрепляют организм человека и улучшают пищеварение. Ягоды созревают быстро и одними из первых после зимы обеспечивают нас витаминами, органическими и минеральными веществами.