Проект:   Детско-юношеский городок

«Матта».

Авторы: Васильева Варвара Моисеевна

Капитонова Ирина Николаевна

члены актива түөлбэ  «Матта»

Постановка проблемы:

Благоустраивая своё село или  микрорайон нельзя забывать о проблемах досуга наших детей. В микрорайоне «Матта» проживает свыше ста детей разных возрастов, растёт количество молодежи и молодых семей, расширяется молодежный жилой квартал, строится многофункциональный центр. В микрорайоне нет ни единой площадки для организации досуга и оздоровления. Поэтому необходимо на пустующей территории многофункционального центра  построить детско-юношеский городок «Матта».

Цель:

Создание детско-юношеского городка «Матта»

на территории многофункционального

центра в микрорайоне.

Задачи:

1. Разработка рабочего проекта детско-юношеского городка «Матта»;

2. Создание агитационно- разъяснительного комитета (проведение агитации среди

населения,презентация проекта в СМИ, привлечение партнёров и добровольцев

через рекламу).

3. Обустройство зон отдыха в городке:

- Игровая зона. Игра как способ активизации познавательной деятельности, развития эмоционально-чувственной сферы ребенка является одним из ведущих и действенных способов формирования у учащихся вкуса, желания, интереса и способности к организованной мыслительной деятельности.

- Зона отдыха (скамеечки, клумбы, место для проведения различных конкурсов,развлечений для детей, концертов на свежем воздух, место для игр, прогулок;

- Зона спорта и здоровья ( поле для волейбола, для классиков, корт скакалочный, спортивная площадка,

-Зелёная зона(наблюдательная площадка- кормушки для птиц ,аллея, клумбы…)

Участники проекта и партнёры:

- Актив, жители, молодёжь, дети микрорайона;

- Администрация с.Бердигестях;

- ООО «Ча5ыл5ан»;

- ГУП ЖКХ Горного улуса;

- ТРЦ «Бэрдьигэс»;

Целевая группа:

- Дети в возрасте от 3 до 16 лет и молодёжь микрорайона «Матта».

Охват целевой группы составляет свыше 160 человек.

Ожидаемый результат:

- Обустройство территории многофункционального центра в микрорайоне;

- Проект предполагает, что городок «Матта» станет местом организации досуга , оздоровления и занятий спортом детей и подростков микрорайона;

Срок  реализации:

- Подготовительный этап – с мая по июнь;

- Основной этап– с июня по август;

- Заключительный этап  -сентябрь;

Поэтапный рабочий план проекта

Подготовительный этап: май-июнь 2009г.

|  | Мероприятие | сроки | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров о взаимодействии и сотрудничестве с предприятиями села | май | депутат Васильева В М |
| 2 | Поиск спонсоров и меценатов для строительства территории. Сбор добровольных пожертвований жителей микрорайона. | май | Актив |
| 3 | Работа с улусными СМИ | май | Сидорова Е П-начальник туэлбэ |
| 4 | Организовать бригаду строителей из жителей микрорайона | май | Сидорова Е П-начальник туэлбэ |
| 5 | Торжественная церемония начала строительства. | май | комиссия |

Основной этап:

|  | Мероприятие | сроки | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разделение территории по зонам | июнь | Васильева В М |
| 2 | Проведение строительных работ | июнь | актив |
| 3 | Строительство ограды территории | июнь | бригада |
| 4 | Строительство волейбольного поля, сцены. | июль | бригада |
| 5 | Строительство зоны отдыха- скамеечки….. | июль | бригада |
| 6 | Строительство зелёной зоны | август | комиссия |

Заключительный этап:

|  | Мероприятие | сроки | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торжественное открытие полностью оборудованной территории | сентябрь | Члены туэлбэ. |
| 2 | Подведение итогов, анализ и награждение. | сентябрь | Сидорова Е П-начальник туэлбэ |
| 3 | Планирование культурных и спортивных мероприятий в микрорайоне | сентябрь | Сидорова Е П-начальник туэлбэ |

Смета затрат на реализацию проекта

Финансирование детско-юношеского городка осуществляется за счёт спонсорских средств предприятий, работающих на территории микрорайона, социальных  партнёров и добровольных пожертвований жителей микрорайона.

|  | Статьи сметы |  | цена | всего | Запрашив. средства | Средства из других источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сметная стоимость строительства всей территории |  |  | 20000 | 10000 | 10000 |
| 2 | Материалы для ограждения столбы | 5куб.м | 3800х 1кб | 19000 | 19000 |  |
| 3 | Доски обрезные | 5куб.м | 4500х1кб | 22500 | 22500 |  |
|  | итого |  |  | 51500 | 51500 |  |