ПРОЕКТ    СЕМЕЙНОЙ   БРИГАДЫ    « ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА»

Руководители:

- Абрамова Оксана Егоровна – учитель начальных классов МОУ БНОШ

- Михайлова Альбина Афанасьевна – руководитель кружка «Лепка» МОУ БНОШ

Проблема

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛА

Причины

- Не занятость детей и молодежи в летнее время общественно полезным трудом.

- Недостаточное благоустройство улиц села.

- Загрязнение улиц мусором.

- Не использование местного материала – глину – для изготовления сувениров и подарков для гостей улуса.

Последствия

Если мы  решим эту проблему, то возрастет заинтересованность детей и молодежи, населения, некоторых предприятий, администраций, ответственных за благоустройство села. Особенно в летнее время. Реклама работы и распространение опыта работы для других улиц.

ЦЕЛЬ: Благоустройство улицы Мира

ЗАДАЧИ:

- Сделать ограждения – палисадники с протяженностью 20 метров из железных прутьев.

- Посадить ивы (плакучих) – 10 штук.

- Отремонтировать тротуар – 20 метров.

- Посадить и ухаживать за цветами на перекрестке улиц Мира и С.Данилова.

- Изготовить сувениров из глины для жителей и гостей села.

- Сделать 2 больших мусорных ящика из бросового материала (железные) покрашенные цветными масляными красками в виде цветка.

Участники проекта:

  - МО «Бердигестяхский наслег» Глава наслега Парфенов М.С.

  - Лесхоз Горного улуса    и. о. Текеянов А.Н.

  - И.п. Борисова А.М.

  - ГУ Центр занятости населения  Директор Осипов А.Г.

ПЛАН РАБОТЫ

| 1 | Подготовка грунта для посадки цветов | май | АОЕ, МАА |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рассада цветов, черенкование кустарников. Заказ плакучих ив (черенки) | мац | АОЕ МАА |
| 3 | Сварка ограждения палисадников | июнь | АОЕ МАА |
| 4 | Покраска палисадников | июнь | Бригада |
| 5 | Организовать штаб семейной бригады в доме Семеновой М.А. по улице Бердигестяхская 12б | июнь | Бригада |
| 6 | Посадка цветов, деревьев. | июнь | Бригада |
| 7 | Ремонт тротуара | июнь | Бригада |
| 8 | Заготовка глины | В конце мая, июнь | Бригада |
| 9 | Изготовление формы для сувениров из гипса | Май, июнь | МАА БАМ |
| 10 | Штамповка сувениров | Июнь, июль | Бригада |
| 11 | Эскиз мусорного ящика | Май | МАА БАМ |
| 12 | Изготовление двух мусорных ящиков | май | Бригада |

Состав семейной бригады:

15 детей  в возрасте от 8 до 19 лет  и 2 руководителя

СМЕТА

На оплату труда детей и  руководителей по благоустройству села-- 34 тысячи рублей

На расходы производства (работа сварщиков, материалы)-50000 рб.

Софинансирование- Муфельная печь -70000 рб.(2001г.)

- Компьютер  -  30000 рб.

Всего 184000рб

Запрашиваемая сумма  84000рб.