МОУ «Кептинская средняя общеобразовательная школа»

Проект

«Строительство и ремонтные работы автомобильной дороги Кэптин-Орто- Сурт»

Авторы проекта: члены детской организации

«Тэтим», руководитель Прокопьев А.Н.

2009

Цель:

- Строительство дороги Кептин - Орто-Сурт.

Задачи:

- Круглогодичное транспортная связь.

- Без прерывный перевоз продуктов питания и хозяйственных товаров.

- Социально - экономическое содействие в развитии посёлка.

Сроки реализации проекта:

2 года.

Кадровое обеспечение:

- Глава MP «Горный улус» Алексеев П.Н.

- Министерство транспорта и связи.

- Глава МО «Малтанинский наслег» Луковцев Д.И.

- Начальник ОАО «Якутавтодор» Чемезов А.Г.

- Депутат Ил Тумэн от Горного и Верхневилюйского улусов Миронов А.С.

Целевая группа:

Жители п. Кептин.

География проекта:

Республика Саха (Якутия) Горный улус п. Кептин.

Партнеры по реализации проекта:

- Администрация MP «Горный улус».

- Администрация МО «Малтанинский наслег».

- Администрация МО «Маганинский наслег»

- ОАО «Якутавтодор»

- Министерство транспорта и связи

- Депутат Ил Тумэн от Горного и Верхневилюйского улусов Миронов А.С.

- МОУ «Кептинская СОШ».

- МДОУ «Мичээр».

- МУБ «Малтанинский»

- Жители посёлка Кептин.

- Землячество «Маалтааны».

- Добровольные спонсоры.

Поэтапный рабочий план:

| Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Общее собрание партнеров по проекту. Подписание договора по строительству дороги. Составление документаций Составление комиссии из числа партнеров по проекту в строительстве дороги, надзору финансового фонда. Организация общего фонда (открытие счета в сбербанке). Разработка плана строительства дороги. Разведывательные работы особо трудных участков дороги. Перевозка грунтового материала для покрытия особо болотных участков дороги. Организация 6 (шести строительных участков по следующим местностям: 1 участок «Тысагаччи» 2 участок «Сиэгэннээх» 3 участок «Тойон уйата» 4 участок «Исбиэскэлээх» 5 участок « участок «Куэхуруйэ» Заселение работников по участкам в количестве 10 человек. Назначение бригадиров. В каждой бригаде дается одна техника ( ДТ 75 с бульдозером). Начало строительства дороги и мостов. Обеспечение работников продуктами, необходимыми оборудованиями в период строительства дороги. Сперва строительства мостов. Покрытие трудных участков дорог грунтовым покрытием. Выравнивание дорог грейдером. Ограничение движения транспорта по маршруту Орто-Сурт – Кэптин в период строительства дороги в летнее время. Заселение рабочих от участков. | 04.04.09 05.04.09 06.04.09 07.04.09 08-10.04.09 13-15.04.09 16-20.04.09 16-20.04.09 21.04.09 2 месяца Период работы | Все партнеры по проекту Администрация МО Кэптин Комиссия по строительству дороги из числа партнеров по проекту ГУПАД, руководители ГУПАД ГУПАД Администрация МО Кэптин и Орто-Сурт Администрация МО Кэптин и Орто-Сурт Бригадиры строительных участков ГУПАД, бригадиры строительных участков Бригадиры строительных участков Администрация МО Кэптин и Орто-Сурт |

Смета расходов проекта:

| Статьи сметы | Запрашиваемая сумма | Средства из других источников | Общие расходы |
| --- | --- | --- | --- |

Ожидаемые результаты и социальные эффекты:

- Круглогодичная дорожная связь.

- Социально-экономическое развитие

- Интерес к жизни поселка.

- Новые рабочие места в строительстве дороги.

- Перспективное значение посёлка