Чурапчинский улус

Амгинская СОШ  им. Р.И. Константинова

Расширение посевной площади

ЛТО «Араскы» в местности Кыстык Кугда

уч. «Ойбон Куел»

(проект)

С. Мындагай

2009 г.

Заявка

Главе МО «Болугурский наслег» Петрову М.М.

Депутату улусного собрания МО «Чурапчинский улус (район)» Ноеву Д.Д.

Администрации МО Чурапчинский улус (район),

отделу сельского хозяйства Артамонову П.Н,

председателю улусного собрания депутатов Гуляеву В.В.

1.    Анкета заявителя:

Название проекта:       Расширение посевной площади ЛТО «Араскы» в

местности Кыстык Кугда

Название организации:  АСОШ им. Р.И. Константинова Чурапчинского улуса  с. Мындагай

Руководитель проекта:       Борисова О.М. – зам. директора по ИР.

Сивцев И.И.  - методист УДЭОЦ «Кустук»

Направление проекта:          Расширение посевной площади ЛТО «Араскы» и  проведение культуртехнических работ в  местности Кыстык Кугда уч. Ойбон Куел.

Регион проведения проекта:  678700 Республика Саха (Якутия)

Чурапчинский улус, с.Мындагай

ул Ленина 11, тел/факс 29-233

МОУ-Амгинская СОШ им. Р.И.

Константинова

РЕЗЮМЕ

Полное наименование учреждения:   МОУ Амгинская средняя общеобразовательная школа им. Р.И. Константинова

Наименование проекта: :       Расширение посевной площади ЛТО «Араскы»в в местности Кыстык Кугда. Расширение учебно - производственной деятельности МОУ- АСОШ им. Р.И. Константинова Чурапчинского улуса

Суть предлагаемого проекта: Привлечение инвестиций для расширения  производственной базы  учебно-производственного  хозяйства школы

Место реализации: Чурапчинский улус, с. Мындагай

Результат реализации проекта: Улучшение материальной и технической базы подсобного хозяйства школы, повышение экономической эффективности, увеличение обеспеченности продуктами питания школьников улуса.

Директор школы: Попов Дмитрий Иванович, 1967 г.рождения, образование- высшее.

Руководитель проекта:       Борисова О.М. – зам. директора по ИР.

Сивцев И.И.  - методист УДЭОЦ «Кустук»

Адрес: Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с.Мындагай, ул Ленина 11,    тел.факс:  26-233, e-mail: amgaSS@ churap.ru

Юридический статус: Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим наименованием, бланки

Среднее расстояние от областного центра г. Якутск – 250 км., от районного центра -70 км.

Сообщение с центрами:

- До Чурапчи – Федеральная трасса «Колыма». От с. Чурапчи  до Мындагая –дорога республиканского значения с грунтово-гравийным покрытием.

- Сообщение круглогодичное (кроме весеннего паводка и распутицы)

Краткое описание хозяйства:

Лагерь «Араскы» расположен на участке Кыстык Кугда в 3-х км. от села Мындагай. На территории лагеря находится тепличное хозяйство, рядом расположены пашни под капусту и картофеля. Имеется водоем, с которого производится полив и орошение посевов овощных культур.

Амгинская СОШ им. Р.И. Константинова планирует расширить посевные площади овощных культур и создать на базе лагеря «Араскы» подсобное хозяйство. Основные направления хозяйства – овощеводство, картофелеводство, коневодство.

Цель деятельности: получение стабильных доходов от производства и снабжение школ улуса продукцией овощеводства.

Землепользование: посевная площадь под капусту –  2,0 га,

под картофель – 2, 0 га

мелкие культуры – 240 м2

сенокосные угодья -5 га

выгон для лошадей – 6 га.

Основные фонды школы по состоянию на 01.01.2009 г.:

Сельхозтехника – трактор МТЗ -82 -1 шт., другая техника – автомашина УАЗ -1 шт.

Прицеп тракторный 2ПТС-4 -1 шт., грабли тракторные ГПП-6 – 1 шт.

Поголовье лошадей – 1 жеребец-производитель, кобылы- 5, жеребенок 1 года- 1 гол.

Стационарная база лагеря  «Араскы»  24 х 6 ,  в т.ч. :

Помещение столовой на 35 посадочных мест.

Спальные комнаты для детей

Комната для воспитателей

Сарай хозяйственный, душ, туалет- 2

Аннотация

Почва прибрежья реки Амга состоит из   чернозема и является благоприятным для выращивания сельскохозяйственных культур. Издавна наши предки занимались земледелием и получали высокие урожаи зерновых, кормовых, овощных культур. В настоящее время  молодые люди не хотят заниматься земледелием, потому что молодежь не знает агротехнологические приемы для получения высоких урожаев. Поэтому перед сельскими агрошколами состоит задача привлечения учащихся к основам сельскохозяйственного труда  и обучение навыкам производственной деятельности.

2. Описание проекта:

Название проекта:         Расширение посевной площади ЛТО «Араскы»

Постановка проблем:

В настоящее время численность населения в сельской местности уменьшается, потому что после ликвидации совхозов потребность рабочим силам уменьшилось. Поэтому чтобы найти работы молодежь уходит в районные, промышленные центры. А вместе с тем в сельской  местности когда дававшие большие урожаи пашни заброшены и засорены полынями.

а из молодых людей не хотят заниматься земледелием, потому что из-за незнанием и навыка сельскому труду. По этому с малых лет детей нужно воспитывать сельскохозяйственному  труду и любви к родному краю. Поэтому перед  агрошколой стоит задача - привлечь учащихся к основам сельскохозяйственного труда и обучение к практическим навыкам производственной деятельности. В связи с этим ЛТО «Араскы» является первым звеном трудового воспитания школьников.

В данное время из-за отсутствия материальных средств затрудняется расширение посевных площадей картофеля и овощных культур.

Этот участок можно выбрать за счет близлежащего участка заброшенной фермы (летник, сарай, свинарник, изгородь, хотон). Для очистки данного участка нужно привлечь молодежь села и учащихся школы по донному проекту.

Новизна проекта: Проведение культуртехнических работ в заброшенной местности Кыстык Кугда.

Актуальность: Улучшение материальной и технической базы учебно-производственного хозяйства школы, повышение экономической эффективности, увеличение обеспеченности продуктами питания школьников.

Цель:

Расширение и коренне улучшение заброшенного участка для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Задачи:

- Привлечение учащихся школы и молодежи села к экологическим работам по очистке данного участка.

- Организация партнерской помощи СХПК «Мындагай», администрации наслега, социума в благоустройстве данной территории.

- Подготовка данного участка под пашни.

- Проведение культуртехнических работ.

Рабочий план:

1 этап

|  | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационная работа: Переговоры и составление договоров организациями проекта с адм. школы, наслега, улуса, и др. предприятий. | Март-апрель 2009 г. | Петров М.М. Попов Д.И. |
| 2. | Составление очистительной работы в уч. Кыстык Кугда | Май-июнь 2009 г | Игнатьев С.Н. Абрамов С.С. |
| 3. | Подготовительная работа по проведению данной работы | Май 2009 г. | Игнатьев С.Н. |
| 4. | Проведение очистительной работы в данном участке. | Июнь- август 2009 г | Попов Д.И. Игнатьев С.Н. Абрамов С.С. |

Рабочий план на проведение культур технических работ

2 этап

|  | Наименование | Ед. изм | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Общая площадь освоения и исполнения угодий в том числе: - освоение новых земель в пашни - улучшение существующих с/х угодий, всего: в пашню | 2 га 2 га 2 га | Август Сентябрь сентябрь | Попов Д.И. Игнатьев С.Н. Игнатьев С.Н. СХПК «Мындагай» |
| II | Площадь на которой выполняется: - культур технической работы - первичное окультуривание - протяженность строительство изгороди | 2 га 2 га 4 га | Сентябрь Сентябрь Сентябрь | Попов Д.И. Игнатьев С.Н. Попов Д.И. Игнатьев С.Н. |

Результатом проекта будет:

- Использование территории заброшенной фермы и проведение культуртехнической работы для получения высокого урожая сельскохозяйственных культур.

- обеспечение временной работой безработную молодежь в благоустройстве села.

Оценка перспективы дальнейшего развития проекта:

-  привитие учащимся теоретических знаний и практических трудовых умений и навыков по агрономии и сельскохозяйственному труду.

- участие учащихся в производственном труде рыночных инфраструктур, обеспечение в зимнее время школьников полноценным питанием.

- на базе ЛТО «Араскы» в будущем планируется организовать место проведения полевых практик учащихся Амгинской СОШ.

- в дальнейшем база ЛТО «Араскы» будет преобразовано в подсобное хозяйство школы по выращиванию картофеля, капусты и мелких культур.

- Создать ресурсный центр по овощеводству агропрофилированных школ улуса.

1 этап.  Общая смета проекта

| Наименование работы | Единица измерения | Общая стоимость (в рублях) |
| --- | --- | --- |
| 1. Разборка засыпного утеплителя | 100м2 | 19630 |
| 2. Разборка настила покрытия | 100м2 | 7411 |
| 3. Разборка покрытия полов | 100м2 | 5342 |
| 4. Разборка стен хотона | 100м2 | 19647 |
| 5.Разборка старой изгороди | 100м2 | 4088 |
| 6.Вывоз мусора | тн. | 7482 |
| Всего: |  | 56191 |

2. этап. Общая  сметная  стоимость на проведение К.Т.Р.

на участке  «Кыстык  Кугда»  Куел Онно

площадь  2 га.

| Наименование производимой работы и используемая сель\хоз техника | Единица измерения | Общая стоимость (в рублях) |
| --- | --- | --- |
| 1. Дискование в 4 следа БДТ-3 на ДТ-75 | га | 10340 |
| 2. Вспашка 15 – 20 см. ПЛ-4 на ДТ -75 | га | 8680 |
| 3. Дискование в три следа БДТ -3 на ДТ - 75 | га | 12140 |
| 4. Боронование в 2 следа ЗбС – 2,5 на ДТ-75 | га | 5230 |
| 5. Планировка в 2 следа МТЗ -82 | га | 2619 |
| 6. Прикатывание в 1 след на МТЗ -82 | га | 1690 |
| 7. Строительство изгороди | 4 км. | 50 000 |
| Всего по смете: |  | 90 699 |

Расчет производится по технологическим картам.

Расчёт  окупаемости данного проекта

| Наименование культур | Посевная пл. (га) | Урожайность (цн \ га) | Общая сумма реализованной продукции (рб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Капуста | 1 | 150 | 255000 |
| 2.Картофель | 1 | 100 | 150000 |
| Всего: |  |  | 405 000 |

Затрата по производству с\х продукции : 252 000  рб.

Затрата по очистке территории  и К.Т.Р. : 146 890 рб.

Общая  расходы :  398 890 рб.

Чистый прибыль:  61 102 рб  (405 000 – 398 890)

Сумма инвестиции 398 890 руб.

Через 2 года  по проекту закрываются все затраты.

Расчеты основаны на:

- технологические карты МСХ РС (Я);

- расценки улусного проектного бюро строительных работ;

= экономические расчеты МСХ РС (Я).